# 新版主链 API 开发说明（完整版）

适用对象：组员 B、C、D

## 一、本周最终验收目标

这周验收只看学生主链和教师主链是否已经切到新版业务语义，并达到可运行、可联调、可演示状态。

- 1. 学生主链可运行：登录 -> 查看教学班列表 -> 选课 -> 退课 -> 查看已选。

- 2. 教师主链可运行：登录 -> 查看自己教学班学生名单 -> 录入或修改成绩。

## 二、本周最小业务链必做范围

本周必须优先完成以下内容：

- 1. 登录。

- 2. 学生查看教学班列表。

- 3. 学生选课。

- 4. 学生退课。

- 5. 学生查看已选教学班或课程。

- 6. 教师查看教学班学生名单。

- 7. 教师录入或修改成绩。

## 三、本周不进入主线优先范围的内容

以下内容本周不作为最小业务链必做项，不要抢主线时间：

- 1. 管理员端全面切新版。

- 2. 复杂筛选和统计分析。

- 3. 批量导入、批量操作。

- 4. 学生或教师个人信息页改造。

- 5. 非核心美化和非阻塞交互优化。

- 6. department、major、classroom 的前后端全面接入。

## 四、新版业务链和数据语义统一口径

后续接口、前端接入、联调说明，统一按以下语义执行：

- 1. 新版主链固定为：course -> course_section -> enrollment -> score。

- 2. 学生选的对象是 course_section，不是旧 course。

- 3. enrollment 是唯一选课事实表。

- 4. score 只表示成绩，不再兼任选课记录。

- 5. 教师成绩录入和修改必须挂在 enrollment 上。

- 6. 学生端我的课程本质上展示的是已选教学班及其关联课程信息。

## 五、关于 schema 的统一说明

- 1. schema-v2 是新版数据库的正式设计基线。

- 2. 新 schema 设计基线本身已经基本确定，不再把重做 schema 作为本周主任务。

- 3. 为避免牵连现有代码、脚本和流程产生大量改动，实际导入文件名仍允许继续沿用 sms.sql。

- 4. 不管最终文件名是不是 sms.sql，其内容都必须以 schema-v2 的新版口径为准。

## 六、旧接口处理原则

旧接口只允许短期过渡，不再继续作为正式方向扩展。

- 1. 登录正式入口统一收口到一条。

- 2. 旧重复登录入口不再继续作为正式方向扩展。

- 3. 选课职责从旧 score 相关接口迁移到独立 enrollment 接口。

- 4. 退课职责从旧 score 相关接口迁移到独立 enrollment 接口。

- 5. 成绩录入和修改改为依附 enrollment 的接口，不再按旧三元组直接操作。

- 6. 教学班查询改为围绕 course_section 组织，不能继续把学生选课对象定义成旧 course。

- 7. 具体 API 路径和命名由 C 定义，但语义和职责边界必须遵守以上口径。

## 七、接口交付机制

本周接口开发不允许等整套做完再一起交，统一采用按天分批交付机制，目的是让前端当天就能开工、当天就能反馈问题。

- 1. C 每天必须有交付。

- 2. 第一目标是尽可能多交。

- 3. 第一底线是必须交出一批前端当天可接入的真实接口，不能只停留在接口定义、Swagger 草案或说明文档。

- 4. 每完成一条业务链的接口定义，C 应尽快同步完成对应后端实现，方便 D 立即接入。

- 5. 不允许长期停留在只定义未实现状态。

## 八、第一天交付要求

第一天目标：尽量交出学生主链的大部分接口，并完成对应后端实现，保证前端可以当天开始接入。

第一天底线：至少交出登录、教学班列表、选课或退课二选一的真实可调用接口。

第一天不能只停留在接口定义、文档或半成品说明。

## 九、C 的每日交付要求

C 每日优先按可联调业务段交付，而不是只按零散接口数量汇报。

这里的按业务段交付，指的是尽量按一小段可以跑起来的业务流程一起交，而不是拆成很多孤立接口分别交。

判断标准不是今天写了几个接口，而是今天是否至少交出一段前端可立即接入的小流程。

## 十、C 每天必须同步给 D 的联调信息

每天交付接口时，C 不能只说接口好了，还必须同步最小联调信息。

- 1. 当天新增或变更了哪些接口。

- 2. 每个接口对应哪一段业务流程。

- 3. 请求参数和返回字段里的关键字段是什么。

- 4. 哪些已经可调，哪些只是部分可用。

- 5. 如果当前还不能接，阻塞点是什么。

## 十一、D 的接入要求

- 1. D 不允许等整套接口完成后再统一改前端。

- 2. C 每交一段，D 就尽快接一段。

- 3. 发现字段不够、语义不清、返回结构不利于页面接入时，当天回提。

- 4. 前端页面结构和 API 封装可以先按新版语义提前调整，占位等待后端补齐。

## 十二、B 的配合要求

新版 schema 基线已经基本确定，B 本周重点不是继续反复讨论主模型，而是持续保障新库真实支撑联调。

- 1. 先保证新版数据库可导入、可运行。

- 2. 提供足够支撑学生主链和教师主链的初始化数据。

- 3. 如果 C 在接口开发中发现字段不够、关系不顺、约束不合理，B 要及时修正。

- 4. 如果 D 联调时缺教学班数据、缺选课记录、缺成绩样例，B 要及时补数据。

- 5. 本周数据库侧目标不是只交文件，而是保证新库支撑最小业务链跑通。

## 十三、本周统一验收口径

本周是否完成，不看写了多少文件，而看最小业务链是否真正跑通。

- 1. 新版数据库可导入、可运行。

- 2. 学生能登录并看到教学班列表。

- 3. 学生能完成选课和退课，并查看已选教学班或课程。

- 4. 教师能查看教学班学生名单，并录入或修改成绩。

- 5. 前后端正式实现已经切到新版主链语义，不再依赖旧 score 兼任选课记录的正式实现。